📄 Escopo Profissional do Projeto "Bate Estaca"

🎯 Objetivo

Desenvolvimento de uma **Landing Page com estrutura de SPA (Single Page Application)**, destacando os serviços da empresa "Bate Estaca", com design moderno, responsivo e funcional, visando captação de leads através de formulário integrado.

📦 Entregáveis

| **Item** | **Detalhes** |
| --- | --- |
| Estrutura SPA | Navegação entre seções: Sobre, Serviços, Projetos e Contato (com âncoras e scroll suave) |
| Design Responsivo | Adaptação para dispositivos móveis, tablets e desktops |
| Botões “Saiba Mais” | Linkagem para páginas explicativas ou modais informativos sobre serviços ou processos |
| Troca e otimização de imagens | Substituição por imagens de alta qualidade, compressão para desempenho e nomeação semântica |
| Formulário funcional | Captação de e-mail e dados básicos, com validação front-end e encaminhamento via back-end (futuramente) |
| SEO básico | Uso de meta tags, título, favicon, fontes externas otimizadas |
| Integração Font Awesome | Ícones sociais e decorativos com fallback local |
| Código limpo e comentado | HTML, CSS e JS organizados por função, com comentários explicativos para manutenção |
| Estrutura de diretórios | /src/css, /src/imagens, /src/js, /webfonts, raiz com index.html e readme.md atualizado |
| README com instruções | Documentação clara sobre uso, estrutura e possíveis implementações futuras |

🛠️ Tecnologias Utilizadas

* HTML5 + CSS3
* Font Awesome local
* JS Vanilla (scroll suave, modais, interações leves)
* Google Fonts (Roboto)
* Estrutura modular para futura integração com backend

📆 Prazo estimado

* **Total**: 5 a 7 dias úteis a partir da aprovação
* Inclui ajustes pós-entrega (até 2 rodadas de refinamento leve)

💬 Condições

* Pagamento pode ser dividido: 50% na aprovação, 50% na entrega final
* Atualizações ou melhorias futuras são cobradas à parte
* O projeto pode ser usado como portfólio para ambas as partes
* O código poderá ser hospedado em repositório privado no GitHub